## Slide 1: Agile методологии за разработка на софтуерни решения

## Slide 2: Agenda
Какво е Agile
Основни стъпки в Agile
Agile vs Waterfall
Позли от прилагане на Agile
Видове Agile методологии
Kanban спрямо Scrum
Други Agile методологии

## Slide 3: Какво е Agile
Методологии
Адаптивното планиране
Итеративен подход
Принципи и ценности
Ранно доставяне

## Slide 4: Основни стъпки в Agile
Проучване

## Slide 5: Основни стъпки в Agile
Проучване
Product Backlog

## Slide 6: Основни стъпки в Agile
Проучване
Product Backlog
Работа

## Slide 7: Основни стъпки в Agile
Проучване
Product Backlog
Работа
Итерации

## Slide 8: Agile vs Waterfall

## Slide 9: Позли от прилагане на Agile
Удовлетвореност на клиентите
Контрол и прозрачност
Предвидимост и намален риск
Високо качество
Фокусиране върху необходимостите на бизнеса

## Slide 10: The Agile Manifesto
Нашият най-висок приоритет е да задоволим нуждите на клиента чрез ранно и постоянно доставяне на стойностен софтуер.

## Slide 11: The Agile Manifesto
Приветстваме променящите се изисквания, даже и в напреднал стадий на разработка. Agile процесите приемат промяната в името на конкурентното предимство на клиента.

## Slide 12: The Agile Manifesto
Често доставяне на работещ софтуер - между две седмици и два месеца - с предпочитание към по-кратките срокове.

## Slide 13: The Agile Manifesto
Хората на бизнеса и разработчиците трябва да работят заедно ежедневно през цялото време на проекта.

## Slide 14: The Agile Manifesto
Проекти се изграждат от мотивирани личности. Дайте им средата и подкрепата, от които се нуждаят и им гласувайте доверие, че ще свършат работата.

## Slide 15: The Agile Manifesto
Най-ефективният и най-ефикасен метод за предаване на информация към и вътре в екипа от разработчици е разговорът лице в лице.

## Slide 16: The Agile Manifesto
Работещият софтуер е основната мярка на прогреса.

## Slide 17: The Agile Manifesto
Agile процесите насърчават непрекъснатата разработка. Спонсорите, разработчиците и потребителите трябва да могат да поддържат постоянен ритъм безсрочно.

## Slide 18: The Agile Manifesto
Постоянното внимание към техническо усъвършенстване и добрият дизайн подобряват гъвкавостта.

## Slide 19: The Agile Manifesto
Простотата - изкуството да се максимизира работата, която не е нужно да се върши - е от изключително значение.

## Slide 20: The Agile Manifesto
Най-добрите архитектури, изисквания и дизайни произлизат от самоорганизиращи се екипи.

## Slide 21: The Agile Manifesto
През равни интервали от време, екипът обсъжда как да стане по-ефективен, след което настройва работата си в съответствие с взетото решение.

## Slide 22: Популярни Agile Методологии
Scrum
Kanban
Extreme Programming (XP)

## Slide 23: Scrum

## Slide 24: Scrum роли

## Slide 25: Kanban

## Slide 26
Kanban | Scrum
Подход за подобряване | Подход към комплексното разработване
Няма роли и процеси | Ясно дефинирани роли и процеси
Подобряващ, уважава това което има | Революционен, без значение какво е било преди това
Ограничава работата в процес и позволява времето да варира | WIP никога не надминава количеството, което може да бъде завършено от екипа в спринта. Ограничава времето и варира работата за да пасне във времето

## Slide 27: За продуктова компания - Kanban
Подход за подобряване, еволюционно усъвършенстване
Започващ с каквото съществува и итерира
Уважава това, което има

## Slide 28: Въпроси ?